**UEditorMINI 1.0.0.0 测试计划**

1. 测试内容
2. 测试编辑器核心功能点
3. 重点测试点：（参照changlog.txt及附录）

             1.采用div作为编辑容器，加快加载速度

2.采用原生编辑命令策略，减少代码整体代码量,也加快了执行的速度

3.将原有ueditor的ui层，拆解为ui与adapter两层，进一步方便扩展功能

4.整个项目基于jquery

5.新增图片拖拽上传功能（详细说明见附录）

6.新增chrome浏览器下可视化的图片修改大小（详细说明见附录）

7.更加丰富的示例代码（详细说明见附录）

8.使用grunt作为部署

1. 下载中的demo。
2. 三种后台: php,jsp,net。
3. 官网演示与下载包
4. grunt打包（两种编码\*三种后台）
5. 测试浏览器

重点：ie8，ie9，ie10,chrome(29.0.1547.66 m)，firefox(23.0) （所有功能可用，无报错，细节表现全部符合预期）

非重点：ie6，ie7， opera， safari（非重点浏览器重点功能和新功能可用，针对改环境的bug修复正确，无报错即可）

1. 测试方式
2. 自动化测试用例
3. 手工测试
4. 测试验收方式
5. 自动化用例全部通过
6. 手工测试：

i.核心功能点正常

ii.changlog中提及的新增功能点正常

 iii.官网下载正常，grunt压缩打包正常

 iv. 各demo正常

1. trace上的bug除了fix in future/won’t fix都已修复
2. 测试轮次主要内容及预计日期

共分为2个轮次

1. 第一轮次

 i.核心功能点，各demo,各后台，trace上的bug，自动化测试通过

ii.日期：2013.09.11-2013.09.13

1. 第二轮次

 i. 核心功能点，grunt打包，回归第一轮中发现的bug，官网演示和下载

 ii.日期：2013.09.16

## 附录

1. 新增图片拖拽上传功能

|  |
| --- |
| 主要以下两个功能模块：  一：本地上传  1.点击C:\Users\dongyancen\AppData\Roaming\Foxmail7\Temp-3500\Clip(09-13-10-09(09-18-19-32-25).bmp上传  2.拖拽上传    上传后，可以选择继续上传或则hover到图片上进行删除（注：此删除操作，服务器不会进行删除）    二：网络图片：粘贴图片地址到文本框后，点击添加，就上传到服务器  点击确定按钮，插入当前tab的所有图片 |

1. 新增chrome浏览器下可视化的图片修改大小

|  |
| --- |
| 插件” 拖拽图片改变大小”功能描述:  1. 点击图片,选中图片节点.  2.出现八个角,拖拽八个角可改变图片大小.  3.按住鼠标不放,八个角的消失,进入浏览器自带的图片拖拽状态.(1.x/2.x的编辑区域是iframe,不会进入拖拽状态). |

1. 实例测试重点：

|  |
| --- |
| 1．pageeditor.html和定制插件的demo  2．editor实例上添加了setWidth blur isFocus |